### SISTEMA FARMACEUTICO DE COBRO

### (SFC)

Trabajo Final – Proyecto de Desarrollo de Software

Autor: Lucas Zambiazzo

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Institución: UTN – Facultad Regional San Nicolas

Tecnologías utilizadas: Visual Basic .NET - SQL Server – StarUML

Docente Tutor: Juan Arce

Índice de contenido

Tabla de contenido

SISTEMA FARMACEUTICO DE COBRO	1

(SFC)	1

RESUMEN EJECUTIVO	3

Información general	4

1.	Descripción del proyecto	4

2.	Objetivos del proyecto	4

3.  Requerimientos del proyecto	4

4.	Alcance del proyecto	5

5.	Registro de interesados	6

6.	Criterios de Aceptación del Producto	7

7.	Supuestos del Proyecto	7

8.	Restricciones del Proyecto	7

9.	Iteraciones del Proyecto	7

10.	Especificación de casos de uso	8

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio denominada Sistema Farmacéutico de Cobro (SFC), diseñada para gestionar y automatizar los procesos administrativos y de ventas de una farmacia. Surge a partir de la necesidad de contar con un sistema centralizado que facilite el manejo de clientes, obras sociales, medicamentos, proveedores, usuarios del sistema y ventas, mejorando la eficiencia operativa.

El sistema fue desarrollado utilizando Visual Basic .NET como entorno de programación, junto con SQL Server como sistema de gestión de base de datos, y el modelado de software se llevó a cabo mediante StarUML, aplicando buenas prácticas de análisis y diseño orientado a objetos.

Entre las principales funcionalidades del sistema se destacan:

- Registro y modificación de clientes con asignación de obras sociales y sus respectivos planes de descuento

- Alta y gestión de medicamentos con código autogenerado, control de stock y relación con proveedores.

- Módulo de ventas, que permite seleccionar un cliente, cargar múltiples medicamentos y sus cantidades, calcular automáticamente el subtotal y aplicar el descuento correspondiente según la obra social.

- Control de acceso por roles, diferenciando entre usuarios administradores y usuarios comunes.

- Generación de listados y reportes de clientes, medicamentos y usuarios.

- Persistencia de los datos en una base de datos estructurada, con claves primarias y foráneas, manteniendo integridad referencial

El sistema cumple con los requisitos definidos, permite una gestión ágil y segura, y está preparado para ser utilizado en un entorno real. Representa una solución accesible y escalable para pequeñas y medianas farmacias que buscan informatizar su operación diaria.

# Información general

## Descripción del proyecto

¿Por qué surge este proyecto?

- Este Proyecto surge debido a que la Farmacia Riccheri solicitó la creación de un sistema de facturación más moderno que el que ya tienen, debido a que este se está poniendo lento, no cuenta con todas las funciones que el dueño de la farmacia quiere y su uso resulta un poco confuso para sus empleados.

¿Qué se va a desarrollar?

- Como se nombró en el punto anterior, se creará e instalara un nuevo sistema de facturación que cuente tanto con las funciones que tiene el sistema actualmente utilizado (se tendrán en cuenta los defectos de este para mejorarlos y/o cambiarlos) y también agregara todos los nuevos requerimientos que el dueño de la farmacia solicitó, como, por ejemplo, que el sistema cuente con la funcionalidad de contar y mostrar el stock de los medicamentos y demás productos que se vendan en el local.

## Objetivos del proyecto

- Mejorar la eficiencia operativa: El software debe automatizar tareas como la gestión de inventario, la facturación y el seguimiento de pedidos, lo que permitirá agilizar los procesos y reducir los errores humanos.

- Optimizar la gestión de inventario: El software debe contar con funcionalidades que permitan llevar un control preciso del stock de medicamentos y productos, facilitando la reposición de existencias y evitando la falta de productos en la farmacia.

- Facilitar la atención al cliente: El software debe contar con un módulo de gestión de clientes que permita registrar y acceder fácilmente a la información de los pacientes, como historial de compras, recetas médicas y alergias, para brindar un servicio personalizado y eficiente.

- Mejorar la seguridad y confidencialidad de los datos: El software debe contar con medidas de seguridad robustas para proteger la información sensible de los pacientes y cumplir con las regulaciones de protección de datos, como la Ley de Protección de Datos Personales.

- Generar informes y análisis: El software debe ser capaz de generar informes y análisis sobre las ventas, el inventario y otros indicadores clave, lo que permitirá a los propietarios de la farmacia tomar decisiones informadas y estratégicas para mejorar la rentabilidad del negocio.

- Interfaz de usuario intuitiva: Diseñar una interfaz de usuario fácil de usar que permita a los empleados de la farmacia aprender a utilizar el sistema rápidamente

## 3.  Requerimientos del proyecto

Gestión de medicamento: 💊 El sistema debe permitir registrar, modificar, eliminar y consultar medicamentos.
💊 Cada medicamento debe Tener: código, nombre, cantidad en stock, lote, precio y fecha de vencimiento.
💊 El sistema debe generar una alerta cuando un medicamento esté por debajo del stock mínimo.

Gestión de ventas

🛒 El sistema debe permitir registrar ventas, especificando cliente, medicamento, cantidad y método de pago.
🛒 Debe calcular automáticamente el monto total de la compra y aplicar descuentos según la obra social del cliente.
🛒 Al confirmar la venta, el sistema debe descontar automáticamente el stock de los medicamentos vendidos.

Gestión de clientes

👤 El sistema debe permitir registrar, modificar, eliminar y consultar clientes.
👤 Cada cliente debe estar asociado a una obra social y a un plan específico.
👤 Debe permitir buscar clientes por nombre, apellido o número de documento.

Gestión de obras sociales

🏥 El sistema debe permitir registrar y administrar las obras sociales disponibles.
🏥 Debe asociar cada cliente a una obra social y su respectivo plan.
🏥 Al realizar una venta, el sistema debe aplicar automáticamente el descuento correspondiente según la obra social del cliente.

Seguridad y control de usuarios

🔐 El sistema debe contar con un módulo de inicio de sesión con usuario y contraseña.
🔐 Debe haber diferentes niveles de acceso según el tipo de usuario (Ej: administrador y empleado).
🔐 Solo los administradores pueden modificar precios o eliminar registros.

Reportes y estadísticas

📊 El sistema debe generar reportes de ventas diarias, semanales y mensuales.
📊 Debe permitir exportar reportes en formato PDF o Excel.
📊 Se debe poder consultar el historial de compras de cada cliente.

Requerimientos de usabilidad

📌 El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para empleados sin conocimientos técnicos avanzados.

Requerimientos de Compatibilidad

🛠️ El software debe ser compatible con Windows 10 y versiones superiores.

## Alcance del proyecto

Gestión de medicamentos: Registrar, modificar, eliminar y consultar medicamentos.
Gestión de ventas: Registrar ventas aplicando descuentos por obra social y generando comprobantes.
Gestión de clientes: Registrar clientes con su respectiva obra social y plan.
Gestión de stock: Controlar el inventario y generar alertas cuando un medicamento esté por debajo del mínimo.
Seguridad y usuarios: Implementar roles de usuario con distintos niveles de acceso.
Reportes: Generar reportes de ventas y stock en formato PDF o Excel.

Exclusiones (Funcionalidades que no estarán en la versión actual)

Venta online: El sistema solo funcionará en la farmacia, sin integración con plataformas de venta online.
 Entrega a domicilio: No se contempla la opción de coordinar envíos desde el sistema.
 Facturación electrónica: No se integrará con AFIP ni con otros sistemas de facturación digital.
 Integración con WhatsApp o SMS: No se enviarán notificaciones a clientes sobre promociones o vencimientos de recetas.
 Módulo de inteligencia artificial: No se implementarán sugerencias automatizadas de compra o predicción de stock.

## Registro de interesados

| Nombre | Organización | Localización | Rol en el proyecto | Expectativas | Influencia | Clasificación | Actitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Ricchieri (dueño) | Farmacia Ricchieri | San Nicolas | Cliente principal del sistema | Un sistema estable, fácil de usar y con control de stock eficiente | Alta | Externo | Apoyo |
| Empleados de la farmacia | Farmacia Ricchieri | San Nicolas | Usuarios del sistema | Interfaz intuitiva y rápida para registrar ventas y stock | Media | Externo | Apoyo |
| Lucas Zambiazzo (Desarrollador) | UTN | San Nicolas | Programador del sistema | Cumplir con los requerimientos y entregar el producto funcional | Alta | Interno | Apoyo |
| Pablo Audoglio (Profesor titular) | UTN | San Nicolas | Evaluador del proyecto | Que el proyecto cumpla con estándares académicos y técnicos | Alta | Interno | Neutral |

## Criterios de Aceptación del Producto

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO, TECNOLOGIA, FUNCIONALIDAD QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO

- Funcionalidad: El sistema debe permitir registrar ventas, gestionar stock y administrar clientes

- Rendimiento: Las consultas de stock no deben tardar más de 2 segundos

- Compatibilidad: Debe funcionar en Windows con SQL Server:

- Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva para empleados sin experiencia técnica.

- Seguridad: Acceso restringido por roles de usuario (administrador, empleado)

## Supuestos del Proyecto

FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS.

- Se cuenta con una base de datos SQL Server instalada

- La farmacia tiene computadoras con Windows 10 o superior

- Los empleados recibirán una capacitación básica para el uso del sistema

- Se espera que la farmacia disponga de internet para futuras actualizaciones

## Restricciones del Proyecto

FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, O DE UN PROCESO DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEAN EN EL PROYECTO.

🚫 El sistema solo funcionará en equipos con Windows (no compatible con Mac o Linux).
🚫 No incluye facturación electrónica en esta versión.
🚫 No permite ventas en línea, solo en el local físico.
🚫 Se debe desarrollar con Visual Basic y SQL Server, sin posibilidad de cambiar tecnologías.

## Iteraciones del Proyecto

Iteración para la gestión de clientes y obras sociales

- Requerimiento “Core” (gestión de clientes y obras sociales): Este requerimiento abarca las funcionalidades relacionadas con el registro, actualización y manejo de los clientes y sus respectivas obras sociales. Esto incluye:

- Registro de nuevos clientes con su información personal (nombre, apellido, teléfono, mail, dirección, etc.)

- Asignación de una obra social y plan de obra social para cada cliente.

- Actualización de los datos de los clientes (como cambios de obra social, o de su plan, etc.)

- Validación de los datos introducidos (por ejemplo, verificar que el plan de obra social sea válido)

- Alcance de la Iteración:

    - Pantallas necesarias: Implementar las interfaces de usuario para agregar, editar y visualizar clientes.

        - Pantalla de Agregar Cliente: Formulario para ingresar los datos personales del cliente y asignar su obra social y plan

        - Pantalla de Editar Cliente: Para modificar los datos del cliente ya registrado

        - Pantalla de Ver Cliente: Para consultar los datos de un cliente con la opción de editar o eliminar.

      - Selección de obras sociales y planes: Incluir un sistema de búsqueda o lista desplegable para seleccionar la obra social y su correspondiente plan

      - Validación de los datos: Asegurar que todos los campos obligatorios estén completos y que los datos como la obra social y su plan sean válidos.

- Duración de la iteración

Propuesta de duración: La iteración se llevará a cabo en un período de 2-4 semanas, dependiendo de la complejidad de la implementación y las pruebas necesarias.

- Entregables de la iteración

- Prototipo de la interfaz de usuario: Incluirá las pantallas “Agregar Cliente”, “Editar Cliente”, “Ver Cliente”

- Base de datos: Modelo actualizado de las tablas involucradas, como “Clientes_farmacia y “Obras_sociales”

- Código funcional: Implementación de la lógica para agregar, editar y consultar clientes y obras sociales

- Pruebas unitarias: Asegurar que la funcionalidad de agregar y editar clientes funciona correctamente

## Especificación de casos de uso

CU01: Realizar Compra

- Actor(es): Cliente

- Descripción: Permite al cliente realizar la compra de medicamentos a través del sistema. La compra puede incluir descuentos por obra social o planes

- Flujo principal de eventos:

- El cliente inicia el proceso de compra

- El cliente selecciona medicamentos y cantidades a adquirir

- El sistema calcula el total y aplica descuentos según obra social

- El cliente confirma la compra

- El sistema registra la venta

- El sistema muestra comprobante o resumen de compra

- Flujo alternativo

- No existe suficiente stock de alguno de los medicamentos solicitados

    - 1A. El sistema informa que no hay stock del medicamento

- Si ocurre un error en el registro de la venta

    - 2A. Se muestra un mensaje de error y no se realiza ningún cambio en el stock

- Si el cliente no confirma la compra:

    - 3A. El proceso se cancela sin afectar stock ni registros

- Precondiciones:

- El cliente debe estar registrado en el sistema

- Debe existir stock disponible de los medicamentos

- Postcondiciones:

- Se registra una venta

- Se actualiza el stock de los medicamentos

- Se genere el monto total con descuentos aplicados si el cliente tiene obra social

CU02: Registrar venta

- Nombre: Registrar venta

- Actor(es): Administrador

- Descripción: Este caso de uso permite al administrador registrar una venta realizada en la farmacia, incluyendo los detalles del cliente, los medicamentos vendidos y el método de pago. Además, actualiza el inventario para reflejar los medicamentos vendidos

- Flujo principal de eventos:

- El administrador selecciona la opción Registrar venta

- El sistema solicita la información necesaria, datos del cliente, productos vendidos, cantidad y forma de pago

- El administrador ingresa los datos requeridos

- El sistema valida los datos ingresados y verifica la disponibilidad de los productos en el inventario

- El sistema registra la venta, actualiza el inventario y genera un comprobante

- Flujos alternativos:

- Cliente no registrado
  1A. El administrador puede registrar un nuevo cliente antes de continuar.

A2): Stock insuficiente
           2A. Se muestra un mensaje indicando la falta de stock y el administrador puede reducir la cantidad o

cancelar la venta.

A3): Error en los datos ingresados
                3A. El administrador puede corregir los datos antes de confirmar la venta.

- Precondiciones:

- El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.

- Los productos deben estar registrados previamente en el inventario

- Postcondiciones:

- La venta queda registrada en el sistema

- El inventario se actualiza correctamente

- Se genera y entrega un comprobante de venta.

CU03: Realizar Reclamo

- Actor(es): Cliente y administrador

- Descripción: Permite al cliente generar un reclamo relacionado con una compra realizada (por ejemplo, producto vencido o en mal estado, cobro incorrecto, etc.)

- Flujo principal de eventos:

- El cliente inicia el reclamo en la farmacia.

- El administrador (o empleado) accede al historial de ventas.

- El cliente detalla el motivo de reclamo.

- El sistema registra el reclamo.

- Flujo alternativo:

- Si no hay una compra registrada a su nombre, se informa al cliente que no puede realizar reclamos.

- Precondiciones:

- El cliente debe haber realizado una compra previa.

- Postcondiciones:

- El reclamo queda registrado en el sistema y se le brindara una solución al cliente.

CU04: Consultar historial de compras

- Actor(es): Administrador (o empleado común)

- Descripción: Permite al administrador visualizar un listado de todas las compras realizadas por los clientes. Esta información puede usarse para auditoria, seguimiento o resolución de reclamos

- Flujo principal de eventos:

- El administrador accede al historial de compras

- El administrador ingresa el nombre del cliente

- El sistema consulta las compras vinculadas al cliente

- Se muestra la lista con los datos relevantes: fecha, productos, cantidades y monto

- Flujo alternativo:

- Si el cliente no tiene compras registradas

- El sistema informa que no hay historial disponible para ese cliente

- Si se selecciona un cliente inexistente o con datos incompletos

- El sistema muestra un mensaje de error y se cancela la consulta

- Si hay un error de conexión o acceso a la base de datos:

- Se informa el error técnico y se ofrece la opción de reintentar

- Si el empleado no tiene permisos suficientes.

- Se deniega el acceso y se muestra un mensaje de restricción de permisos

- Precondiciones:

- El cliente debe estar registrado e identificado en el sistema

- Postcondiciones:

- Se muestra la información del historial